UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO

Programa Académico de Ingeniería Informática y de Sistemas

ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACIÓN

Documento Técnico Profesional

PLATAFORMA WEB PARA LA

DENUNCIA CIUDADANA DE PROBLEMAS URBANOS

Stack Tecnológico: XAMPP + React.js

Asignatura: Desarrollo de Software I

Docente: Gabriela Zuñiga Rojas

Cusco, Perú - 2025

# ÍNDICE DE CONTENIDOS

1. Resumen Ejecutivo

2. Arquitectura del Sistema

3. Stack Tecnológico Detallado

4. Estructura del Proyecto

5. Configuración del Entorno de Desarrollo

6. Diseño de Base de Datos

7. Guía de Implementación por Fases

8. Sistema de Autenticación y Seguridad

9. Integración de Mapas y Geolocalización

10. Cronograma Detallado

11. Métricas de Calidad y Testing

12. Conclusiones y Recomendaciones

# 1. RESUMEN EJECUTIVO

Este documento presenta la estrategia completa de implementación para la Plataforma Web de Denuncia Ciudadana de Problemas Urbanos, alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS 11 y ODS 16). La solución utiliza XAMPP como entorno de desarrollo local con MySQL/MariaDB como base de datos, PHP para el backend API, y React.js para el frontend.

## 1.1 Objetivos del Documento

- Definir la arquitectura técnica completa del sistema

- Establecer el stack tecnológico y justificar las decisiones técnicas

- Proporcionar guías paso a paso para la configuración del entorno

- Detallar el cronograma de desarrollo por fases

- Especificar estándares de código y mejores prácticas

## 1.2 Alcance Técnico

| Componente | Tecnología |
| --- | --- |
| Frontend | React.js 18 + Vite + TailwindCSS |
| Backend | PHP 8.2 (API REST) |
| Base de Datos | MySQL 8.0 / MariaDB 10.4 |
| Servidor Local | XAMPP (Apache + MySQL + PHP) |
| Mapas | Leaflet + OpenStreetMap |
| Control de Versiones | Git + GitHub |

# 2. ARQUITECTURA DEL SISTEMA

## 2.1 Diagrama de Arquitectura General

La arquitectura sigue el patrón Cliente-Servidor con separación clara entre frontend y backend, comunicándose mediante API REST.

┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                    CAPA DE PRESENTACIÓN                     │

│  React.js + Vite  |  TailwindCSS  |  Leaflet (Mapas)        │

└─────────────────────────┬───────────────────────────────────┘

│ HTTP/HTTPS (API REST - JSON)

┌─────────────────────────▼───────────────────────────────────┐

│                     CAPA DE NEGOCIO                         │

│  PHP 8.2 API REST (XAMPP) - Usuarios|Denuncias|Archivos     │

└─────────────────────────┬───────────────────────────────────┘

│ PDO (MySQL Driver)

┌─────────────────────────▼───────────────────────────────────┐

│  CAPA DE DATOS: MySQL/MariaDB  |  Sistema de Archivos       │

└─────────────────────────────────────────────────────────────┘

## 2.2 Flujo de Datos

- Frontend → El usuario interactúa con la interfaz React

- API REST → Peticiones HTTP (GET, POST, PUT, DELETE) al backend PHP

- Backend → Procesamiento de lógica de negocio y validaciones

- Base de Datos → Persistencia de información con MySQL/MariaDB

- Respuesta → JSON estructurado retornado al frontend

# 3. STACK TECNOLÓGICO DETALLADO

## 3.1 Frontend - React.js 18

| Librería | Propósito |
| --- | --- |
| Vite | Build tool ultrarrápido, HMR instantáneo, configuración mínima |
| React Router v6 | Navegación SPA, rutas protegidas, lazy loading |
| TailwindCSS | Framework CSS utility-first, diseño responsivo, color primario #9C221C |
| Axios | Cliente HTTP para consumir API REST, interceptores, manejo de errores |
| React Leaflet | Componentes React para mapas interactivos con OpenStreetMap |
| React Hook Form | Gestión de formularios performante, validaciones integradas |
| Zustand | Estado global minimalista, alternativa ligera a Redux |
| Chart.js | Gráficos y visualizaciones para dashboard de estadísticas |

## 3.2 Backend - PHP 8.2 con XAMPP

Se implementará una API REST estructurada siguiendo el patrón MVC simplificado:

- PDO (PHP Data Objects): Conexión segura a MySQL con prepared statements

- JWT (JSON Web Tokens): Autenticación stateless con firebase/php-jwt

- PHPMailer: Envío de correos para notificaciones y verificación

- Composer: Gestión de dependencias PHP

## 3.3 Paleta de Colores del Sistema

| Variable | Código HEX | Uso |
| --- | --- | --- |
| primary | #9C221C | Botones principales, enlaces, iconos activos |
| primary-dark | #7A1A16 | Estados hover, sombras, énfasis |
| primary-light | #FDF6F5 | Fondos de cards, alertas suaves |
| success | #22C55E | Estado resuelto, confirmaciones |
| warning | #F59E0B | Estado en proceso, advertencias |
| danger | #EF4444 | Errores, alertas críticas, eliminación |

# 4. ESTRUCTURA DEL PROYECTO

## 4.1 Estructura de Directorios

denuncia-ciudadana/

├── backend/                    # API PHP

│   ├── api/auth/              # login.php, register.php, verify.php

│   ├── api/denuncias/         # create.php, read.php, update.php, delete.php

│   ├── api/archivos/          # Gestión de evidencias

│   ├── api/estadisticas/      # Reportes y métricas

│   ├── config/                # database.php, cors.php

│   ├── models/                # Clases de entidades

│   ├── middleware/            # JWT, validaciones

│   └── uploads/               # Archivos subidos

├── frontend/                   # Aplicación React

│   ├── src/components/        # Componentes reutilizables

│   ├── src/pages/             # Vistas principales

│   ├── src/services/          # Llamadas API (Axios)

│   ├── src/store/             # Estado global (Zustand)

│   └── tailwind.config.js     # Config con color #9C221C

├── database/schema.sql        # Estructura de tablas

└── README.md

# 5. CONFIGURACIÓN DEL ENTORNO DE DESARROLLO

## 5.1 Requisitos Previos

- XAMPP 8.2+ (incluye Apache, MySQL, PHP)

- Node.js 18 LTS+ (para React y npm)

- Git (control de versiones)

- VS Code (IDE recomendado)

- Composer (gestor de dependencias PHP)

## 5.2 Instalación Paso a Paso

### Paso 1: Configurar XAMPP

# Iniciar servicios de XAMPP

# Windows: Abrir XAMPP Control Panel > Iniciar Apache y MySQL

# Verificar en: http://localhost/phpmyadmin

### Paso 2: Clonar Repositorio

cd C:/xampp/htdocs

git clone https://github.com/[usuario]/denuncia-ciudadana.git

### Paso 3: Configurar Backend

cd denuncia-ciudadana/backend && composer install

### Paso 4: Configurar Frontend

cd ../frontend && npm install && npm run dev

## 5.3 Configuración TailwindCSS

// tailwind.config.js

export default {

theme: { extend: { colors: {

primary: { DEFAULT:'#9C221C', dark:'#7A1A16', light:'#FDF6F5' }

}}}

}

# 6. DISEÑO DE BASE DE DATOS

## 6.1 Tablas Principales

| Tabla | Descripción |
| --- | --- |
| usuarios | Ciudadanos y autoridades municipales registradas |
| denuncias | Registro principal de denuncias urbanas con geolocalización |
| categorias | Tipos de problemas urbanos (baches, alumbrado, basura, etc.) |
| evidencias | Archivos multimedia (fotos, videos) adjuntos a denuncias |
| seguimientos | Historial de cambios de estado de cada denuncia |
| areas_municipales | Dependencias municipales responsables de resolver denuncias |
| notificaciones | Registro de notificaciones enviadas por email |

## 6.2 Script SQL - Tabla Usuarios

-- database/schema.sql

CREATE DATABASE IF NOT EXISTS denuncia_ciudadana

CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;

USE denuncia_ciudadana;

CREATE TABLE usuarios (

id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,

dni VARCHAR(8) UNIQUE NOT NULL,

nombres VARCHAR(100) NOT NULL,

apellidos VARCHAR(100) NOT NULL,

email VARCHAR(150) UNIQUE NOT NULL,

password_hash VARCHAR(255) NOT NULL,

rol ENUM('ciudadano','operador','supervisor','admin') DEFAULT 'ciudadano',

verificado BOOLEAN DEFAULT FALSE,

created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP

);

# 7. GUÍA DE IMPLEMENTACIÓN POR FASES

## FASE 1: Fundación (Semanas 1-2)

Objetivo: Establecer la base técnica del proyecto

- Configuración del entorno: Instalar XAMPP, Node.js, Git. Crear repositorio GitHub.

- Diseño de base de datos: Crear schema.sql con todas las tablas, índices y relaciones.

- Estructura backend: Configurar API REST con PHP, establecer conexión PDO a MySQL.

- Estructura frontend: Inicializar proyecto React con Vite, configurar TailwindCSS.

- Autenticación básica: Implementar registro/login con JWT, verificación por email.

Entregables: Prototipo funcional de login/registro, diagrama E-R, repositorio.

## FASE 2: Core Features (Semanas 3-4)

Objetivo: Implementar funcionalidades principales de denuncias

- Sistema de geolocalización: Integrar Leaflet + OpenStreetMap, captura de coordenadas GPS.

- CRUD de denuncias: Formulario completo con categorías, descripción, ubicación.

- Sistema de archivos: Upload de fotos/videos con validación, compresión.

- Generación de códigos: Crear código único DU-YYYY-NNNNNN con QR para seguimiento.

Entregables: Módulo completo de denuncias, mapa interactivo funcional.

## FASE 3: Gestión Municipal (Semanas 5-6)

Objetivo: Desarrollar herramientas para autoridades

- Dashboard administrativo: Panel con métricas en tiempo real, gráficos con Chart.js.

- Sistema de asignaciones: Derivar denuncias a áreas municipales, notificaciones.

- Gestión de respuestas: Documentar acciones, subir evidencias de resolución.

- Portal de consulta pública: Búsqueda por código sin registro.

Entregables: Dashboard funcional, sistema de asignaciones operativo.

## FASE 4: Optimización y Deploy (Semanas 7-9)

Objetivo: Finalizar el sistema y desplegarlo en la nube

- Reportes estadísticos: Generación de informes por categoría, área, período.

- Mapa de calor: Visualización de zonas con mayor incidencia de problemas.

- Testing y QA: Pruebas unitarias, de integración y de usuario.

- Despliegue: Subir aplicación a servidor en la nube (Railway, Vercel, etc.).

Entregables: Sistema completo desplegado, documentación final, exposición.

# 8. SISTEMA DE AUTENTICACIÓN Y SEGURIDAD

## 8.1 Flujo de Autenticación JWT

El sistema utiliza JSON Web Tokens (JWT) para autenticación stateless, permitiendo escalabilidad y seguridad.

- Registro: Usuario envía datos → PHP valida → Guarda hash bcrypt → Envía email de verificación

- Login: Credenciales → Verificación bcrypt → Genera JWT (access + refresh) → Retorna tokens

- Peticiones: Frontend envía JWT en header Authorization → Middleware valida → Procesa request

- Refresh: Access token expira → Usa refresh token → Obtiene nuevo access token

## 8.2 Medidas de Seguridad

| Medida | Implementación |
| --- | --- |
| Cifrado de contraseñas | bcrypt con cost factor 12 (password_hash) |
| Prepared Statements | PDO con parámetros enlazados para prevenir SQL Injection |
| Validación de entrada | Sanitización server-side + validación client-side |
| CORS configurado | Headers restrictivos, solo dominios autorizados |
| Rate Limiting | Límite de intentos de login (5 intentos/15 min) |
| XSS Prevention | htmlspecialchars() + Content Security Policy headers |

# 9. INTEGRACIÓN DE MAPAS Y GEOLOCALIZACIÓN

## 9.1 Componente de Mapa con React-Leaflet

// frontend/src/components/MapSelector.jsx

import { MapContainer, TileLayer, Marker, useMapEvents } from 'react-leaflet';

import { useState } from 'react';

const CUSCO_CENTER = [-13.5319, -71.9675]; // Centro: Cusco

export default function MapSelector({ onLocationSelect }) {

const [position, setPosition] = useState(null);

return (

<MapContainer center={CUSCO_CENTER} zoom={14}>

<TileLayer url="https://{s}.tile.openstreetmap.org/{z}/{x}/{y}.png" />

{position && <Marker position={position} />}

</MapContainer>

);

}

# 10. CRONOGRAMA DETALLADO

## 10.1 Vista General por Semanas

| Semana | Actividades Principales |
| --- | --- |
| Semana 1 | Configuración entorno, diseño BD, estructura proyecto |
| Semana 2 | Sistema de autenticación JWT, registro/login |
| Semana 3 | Integración mapas Leaflet, geolocalización |
| Semana 4 | CRUD denuncias, upload archivos, estados |
| Semana 5 | Dashboard administrativo, gráficos Chart.js |
| Semana 6 | Sistema notificaciones, asignaciones, portal público |
| Semana 7 | Reportes estadísticos, mapa de calor |
| Semana 8 | Optimización, testing, documentación |
| Semana 9 | Despliegue en la nube, pruebas finales, exposición |

# 11. MÉTRICAS DE CALIDAD Y TESTING

## 11.1 Estrategia de Pruebas

| Tipo | Herramienta | Cobertura |
| --- | --- | --- |
| Unitarias | PHPUnit, Jest | Funciones críticas, validaciones |
| Integración | Postman Collections | API endpoints, flujos completos |
| E2E | Cypress | Flujos de usuario principales |
| Performance | Lighthouse | Tiempos de carga, Core Web Vitals |

## 11.2 Criterios de Aceptación

- Tiempo de carga inicial < 3 segundos

- API response time < 500ms para operaciones CRUD

- Cobertura de código mínima: 70%

- Zero vulnerabilidades críticas en análisis de seguridad

- Compatibilidad con Chrome, Firefox, Safari, Edge

- Diseño responsivo funcional en dispositivos >= 320px

# 12. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

## 12.1 Factores Críticos de Éxito

- Comunicación del equipo: Reuniones semanales de sincronización, uso activo de GitHub Issues

- Control de versiones: Commits descriptivos, branches por feature, code reviews obligatorios

- Documentación continua: Actualizar README, documentar APIs, mantener changelog

- Testing temprano: Escribir tests junto con el código, no al final del proyecto

## 12.2 Riesgos y Mitigación

| Riesgo | Probabilidad | Mitigación |
| --- | --- | --- |
| Retrasos en cronograma | Media | Buffer de 1 semana, priorizar MVP |
| Problemas de integración | Media | CI/CD, tests automatizados |
| Curva de aprendizaje | Baja | Documentación, pair programming |

## 12.3 Trabajo Futuro

- Aplicación móvil nativa (React Native)

- Integración con RENIEC para validación automática de DNI

- Sistema de IA para clasificación automática de denuncias

- Chatbot para atención ciudadana 24/7

- Dashboard público con datos abiertos (Open Data)

— Fin del Documento —

Versión 1.0 | Diciembre 2025